|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  Первый заместитель директора  АО «ЕЭнС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А. Травкин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г. |

**Техническое задание**

**на проведение закрытого запроса цен**

на право заключения договора подряда на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту: **«IV очередь строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Машиностроительной в мкр. «Северный» ГО Верхняя Пышма Свердловской области в составе 9- этажный жилой дом: 15 пусковой комплекс»**

**2016 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. **Общие сведения о предмете запроса цен;**
2. **Требования к организации и ведению работ;**
3. **Требования по обоснованию цены заявки запроса цен;**
4. **Критерии выбора Победителя.**

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

1. **Проект договора подряда;**
2. **Ведомость договорной цены;**
3. **График производства и финансирования этапов работ;**
4. **Инструкция о пропускном режиме;**
5. **Положение о проведении контроля состояния охраны труда и техники безопасности в организации методом WS- барометра .**
6. **Рабочая документация : Электроснабжение. 9-этажный односекционный жилой дом : ПК 15. Шифр 14/2015-01-ЭЛ**
7. **Общие сведения о предмете закрытого запроса (далее – запрос цен)**
   1. **Предмет запроса цен:**

Право заключения договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: **«IV очередь строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Машиностроительной в мкр. «Северный» ГО Верхняя Пышма Свердловской области в составе 9- этажный жилой дом: 15 пусковой комплекс».**

* 1. **Основание для проведения запроса цен**
     1. План закупки на 2016 год, протокол ЗК №29 от 01.09.2016 г., закупка № 22-168, лот № 1.
     2. Номер и дата итогового протокола открытых конкурентных переговоров, на основании которых проводится данный запрос цен: № 16.3 от 12.08.2016 г.
     3. Источник финансирования: себестоимость;
  2. **Место** **выполнения работ:** Россия, ГО Верхняя Пышма Свердловской области.
  3. **Срок выполнения работ по запросу цен:**
     1. Начало выполнения работ – с момента заключения договора;
     2. Предельный срок выполнения работ – «04» октября 2016 года в соответствии с приложением № 3 к ТЗ, в том числе:
     3. Участник запроса цен должен выполнить работы не позднее дат, приведенных в графике производства и финансирования работ на строительстве объекта (Приложение №3 к настоящему техническому заданию – далее ТЗ).
  4. **Ценовые показатели запроса цен:**

Предельная стоимость работ, поручаемых Подрядчику (стоимость закупки), составляет 1 078 547 рублей 58 копеек, кроме того НДС составляет 194 138 рублей 56 копеек.

**Всего с НДС цена составляет 1 272 686 рублей 14 копеек.**

* 1. **Объем выполнения работ**

1.6.1 Скрытая прокладка кабеля с 4 по 9 этаж.

1.6.2 Монтаж квартирных щитов с 4 по 9 этаж.

1.6.3 Установка электроустановочной продукции с 4 по 9 этаж.

1. **Требования к организации и ведению работ:**
   1. Работы должны быть выполнены в соответствии с Рабочей документацией шифр 14/2015-01-ЭЛ (Приложение №6 настоящего ТЗ), настоящим техническим заданием и договором подряда (Приложение № 1 настоящего ТЗ), с соблюдением графика производства и финансирования этапов работ (Приложение №3 к настоящему ТЗ) выполнением инструкции о пропускном режиме (Приложение №4 к настоящему ТЗ) согласованного с Заказчиком, а также в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ, действующим законодательством Российской Федерации и графиком выполнения работ.
2. **Требования по обеспечению цены заявки запроса цен:** 
   1. При указании цены заявки запроса цен Участник предоставляет сметный расчет стоимости строительства в базовых ценах по форме Приложения №2 настоящего ТЗ.
   2. Цена заявки, объявленная Участником, признанным победителем, является окончательной, неизменной и включает в себя все расходы, в том числе на выплату налогов, оплату всех прочих работ и затрат.
3. **Критерии выбора Победителя:** 
   1. В рамках запроса цен закупочная комиссия оценивает и сопоставляет заявки участников и проводит их ранжирование по степени предпочтительности. Степень предпочтительности определяется количеством баллов, присвоенных заявке участника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование критерия | Ед. изм. | Весовое значение | Правила подсчёта баллов по критерию |
| 1 | Цена договора | руб. | 100 | Заявка, имеющая наименьшую цену, признается лучшей. Ей присваивается наивысший балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению наилучшей цены к цене заявки в соответствии с формулой: Б*i* = (ЗL / З*i*)\*Бm |

где Б*i* – балл, присваиваемый i-той заявке;

З*i -* значение показателя в i-той заявке;

ЗL - значение показателя, признанного наилучшим;

Бm - весовое значение балла по критерию.

* 1. Наилучшей признается заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
  2. При наличии двух и более Участников с одинаковым максимальным количеством баллов - будет проведена процедура переторжки.

Составил:

**Начальник ОККО Е.В. Некрасова**

Лист согласования технического задания на проведение закрытого запроса цен на право заключения договора подряда на выполнение

строительно-монтажных работ по объекту: «IV очередь строительства многоэтажной жилой застройки по ул. Машиностроительной в мкр. «Северный» ГО Верхняя Пышма Свердловской области в составе 9- этажный жилой дом: 15 пусковой комплекс»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Дата получения | Дата согласования | Подпись |
| 1 | Начальник Управления экономики | Понкратова О.С. |  |  |  |
| 2 | Заместитель директора по экономике и финансам | Украинская О.В. |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания | Дата устранения |
|  |  |  |